## Slide 1: 软件测试实用教程 ——方法与实践
PartIII 软件测试应用

## Slide 2: 第10章 测试过程管理
本章重点
  测试用例管理
  软件缺陷管理
  测试团队管理

## Slide 3: 10.2 测试用例的管理
测试用例报告的撰写(1)
  项目/软件
  程序版本
  编制人
  编制时间
  功能模块
  功能特性
  测试需求

## Slide 4: 10.2 测试用例的管理
测试用例报告的撰写(2)
  测试包
  优先级
  预置条件
  初始化和清除环境
  测试环境
  参考文档

## Slide 5: 10.2 测试用例的管理
测试用例报告的撰写(3)
  用例序号(ID)
  输入条件
  操作步骤
  预期输出
  测试结果=实际输出

## Slide 6: 10.2 测试用例的管理
测试结果
  通过(Pass)
  失败(Fail)
  警告(Warn)
  阻塞(Block)
  跳过(Skip)

## Slide 7: 10.2 测试用例的管理
测试用例的组织和跟踪
  整理模块需求
  撰写测试计划
  设计测试思路
  编写测试用例
  评审测试用例
  修改更新测试用例
  执行测试用例
  分析评估测试用例质量

## Slide 8: 10.2 测试用例的管理
测试用例评审检查单（部分）

## Slide 9: 10.2 测试用例的管理
测试用例修改更新策略
  若新版本特性无变化，只是出现缺陷被用户发现的情况，此时可以修改测试用例，并给出变更记录。且当前修改的测试用例，对目前和以前的版本都有效
  若新版本中原有的功能取消，此时仅需在新版本上将对应测试用例设置为无效即可

## Slide 10: 10.2 测试用例的管理
测试用例修改更新策略（续）
  若新版本中原有的产品特性发生变化，但属于功能增强，则原有测试用例仅对原版本有效，此时不能修改测试用例，只能增加新的测试用例，新增测试用例仅对当前版本有效
  若新版本中原有产品特性发生变化，且属于完全新增的特性，则需针对新增的特性补充新的测试用例，此时，原有测试用例对原版本和当前版本都有效，新增测试用例仅对当前版本有效

## Slide 11: 10.2 测试用例的管理
典型测试用例生命周期
Notes: 这一页不知道是什么意思？这个图需要讲解。

## Slide 12: 10.3 软件缺陷的管理
软件缺陷的定义
  软件未达到需求规格说明书中指明的功能。
  软件出现了需求规格说明书中指明不会出现的错。
  软件功能超出需求规格说明书中指明的范围。
  软件未达到需求规格说明书中虽未指出但应达到的目标。
  软件测试员认为软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢，或者最终用户认为不好。

## Slide 13
缺陷的产生
  技术问题
    算法错误，语法错误，计算和精度问题，接口参数传递不匹配
  团队工作
    误解、沟通不充分
  软件本身
    文档错误、用户使用场合
    时间上不协调或不一致性所带来的问题
    系统自我恢复或数据的异地备份、灾难性恢复等问题
10.3 软件缺陷的管理
Notes: P27

## Slide 14
思考：为什么需求阶段缺陷最多？
10.3 软件缺陷的管理
其 他
10%
软件产品说明书（需求）
56%
编写代码
7%
设 计27%

## Slide 15
为什么需求阶段缺陷最多？
  需求：沟通难度
  未设计、开发在黑暗中摸索前行
  忽视文档的重要作用
  需求变动导致信息不一致
  团队合作不够
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 16
  软件在从需求、设计、编码、测试一直到交付用户公开使用后的过程中，都有可能产生和发现缺陷。
  随着整个开发过程的时间推移，更正缺陷或修复问题的费用呈几何级数增长。
0
20
40
60
80
100
编制说明书
设计阶段
编写代码
测试
发布
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 17
必须意识到： 需求评审很重要！
设计评审不可少！
文档更新要及时！
开发测试要思考！
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 18: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷管理概述
  缺陷管理：是在软件生命周期中识别和管理缺陷的过程（从缺陷的识别到缺陷的解决关闭），确保缺陷被跟踪管理而不丢失。
  一般的，需要跟踪管理工具来帮助进行缺陷的全流程管理。 （bugfree、bugzilla、禅道、redmine、jira）

## Slide 19: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷管理的概述
  缺陷的属性
  缺陷报告
  缺陷跟踪和管理

## Slide 20: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷的属性
  严重性
  优先级
  可重现性
  在有限的时间和成本的压力下，测试人员需要根据这些属性，给缺陷打上不同的标签，才能保证开发人员在最短的时间内、以最安全的方式处理所有发现的缺陷，使得产品发布时的风险最低。
Notes: word的非正常关闭例子

## Slide 21: 10.3 软件缺陷的管理
严重性
  指缺陷对被测系统造成的破坏程度的大小，它可能是即时的破坏，也可能是一段时间之后对系统带来的毁坏
  是对缺陷的客观评价，反映了缺陷自身对软件系统和对用户使用造成的绝对影响
  由测试人员设定，但一经设定，不可随意改动

## Slide 22: 10.3 软件缺陷的管理
严重性等级
  严重的：重要功能丧失，致命错误造成系统崩溃、死机、系统悬挂、甚至危及人身安全…
  一般的：不影响系统的基本使用，能满足商业要求，用户不常用的功能实现未达到预期效果，可能导致用户使用不方便。
  次要的：对功能几乎没有影响，产品及属性仍可使用，可以轻易处理的缺陷
严重性低的缺陷通常得不到修复

## Slide 23: 10.3 软件缺陷的管理
优先级
  指缺陷必须被修复的紧急程度
  是对缺陷的主观评价，反映了项目小组对缺陷风险的评估结论，若认为缺陷带来的风险不大，则设定该缺陷的优先级别较低，反之，则定级较高
  由项目经理负责设置，一经确定，也不能随意改动

## Slide 24: 10.3 软件缺陷的管理
优先级等级
  高(High)：缺陷完全阻碍或部分阻碍进一步开发或测试工作，需立刻修复
  中(Middle)：缺陷需正常排队等待修复，但在产品发布之前必须修复
  低(Low)：缺陷对系统影响不大，当时间允许时可考虑修复，有时甚至不修复也能发布产品
优先级随着项目推进可能会发生变化

## Slide 25: 10.3 软件缺陷的管理
严重性与优先级等级
  严重性高的的缺陷通常指定高优先级
  非常严重的缺陷一定将指定为最高的处理优先级吗？

## Slide 26: 10.3 软件缺陷的管理
可重现性
  指缺陷应在同样的条件下可反复出现，
  确认最终出现的结果与报告中缺陷的呈现完全一致
  无法重现的缺陷对开发人员是无意义的，因为无法对缺陷进行定位，意味着无法修复该缺陷。

## Slide 27: 10.3 软件缺陷的管理
部分缺陷可能难以重现
  具有误差累积效应的缺陷，需长时间运行才能出现
  涉及对特殊日期处理的缺陷
  仅在特定运行次数时才出现的缺陷
  高严重性的缺陷可能导致测试后无法恢复测试之前的环境，使得缺陷无法重现

## Slide 28: 10.3 软件缺陷的管理
确保缺陷可重现性的措施
  在测试过程中随时记录操作步骤和被测系统的响应
  重复测试至少三次，确保每次执行同样的步骤可得到相同表现的缺陷
  对于随机性出现的缺陷，应尝试使用不同的测试数据、改变测试环境等，试图找到影响缺陷出现的根本原因
Notes: 如何确保缺陷重现？

## Slide 29: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告的撰写
实质就是要回答如下问题
  谁，何时，在何处，发现了什么缺陷？
  谁，何时，提出怎样的处理意见？
  谁，何时，如何修复该缺陷？(如果需要修复缺陷的话)
  谁，何时，如何验证该缺陷？测试结果如何？

## Slide 30: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告的用途是什么？
  记录缺陷
  缺陷分类（为解决缺陷分配资源）
  缺陷跟踪

## Slide 31: 10.3 软件缺陷的管理
  口头描述
  国内测试管理规
  范程度低的小企
  业使用
  缺点：
  不易追踪
  沟通理解易出错
  打乱开发思路
  直接记录，内容可以记录成word,excel等格式
  缺点：
  反映bug延迟
  延误bug修改时间
  不易管理
使用专业工具，
优点：
及时有效修复bug
可标识、追踪缺陷
测试员：直接提交
程序员：直接查找
空中接龙模式
流水记帐模式
系统管理模式
如何提交缺陷报告？

## Slide 32
怎样编写缺陷报告
  单一： 一个缺陷一个报告
  重现：不要忽视或者省略任何一项操作步骤
  完整：提供完整的缺陷描述信息
  简洁：使用专业语言，清晰而简短的描述缺陷，不要无关的信息
  报告小缺陷和随机缺陷
  客观：使用中性的语句描述事实，不带偏见或情绪化
  特定条件：必须注明缺陷发生的特定条件
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 33: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告分为三部分，分别涉及项目组中测试人员、项目经理、程序员三类人员

## Slide 34: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员首次需填写的内容(1)
  项目/软件
  程序版本
  测试人
  最后修改时间
  功能模块
  功能特性
  用例编号

## Slide 35: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员首次需填写的内容(2)
  缺陷编号
  缺陷标题
  严重性
  状态
  缺陷类型
  测试环境
  发送给

## Slide 36: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员首次需填写的内容(3)
  详细描述
  缺陷相关附件
  相关缺陷
  历史

## Slide 37: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告提交发送给项目经理后
项目经理需填写的内容
  分配给
  优先级

## Slide 38: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告分配给程序员后
程序员需填写的内容
  解决方案
  解决Build
  解决详情
  相关附件

## Slide 39: 10.3 软件缺陷的管理
解决方案分类
  已修复(Fixed)
  暂缓(Postponed或Later)
  外部原因(External或On hold)
  不修复(Don’t fix)
  重复的(Duplicate)
  不可重现(Not repro)
  符合设计(By design或Not a bug)

## Slide 40: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告回复给测试人员
测试人员需再次填写的内容
  复审结果

## Slide 41: 10.3 软件缺陷的管理
捉虫实践：第二日问题
测试人员首次提交缺陷报告需填写的内容

## Slide 42: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告的裁剪

## Slide 43: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷的跟踪和管理

## Slide 44: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷跟踪流程中涉及的不同角色及其权限

## Slide 45: 10.3 软件缺陷的管理
测试员负责上报缺陷，并对缺陷进行分类，确定缺陷的严重等级
项目经理负责对缺陷的优先级进行划定，将缺陷分配给程序员
程序员对缺陷报告审核之后决定针对缺陷应采取的处理方式，负责修复缺陷
当程序员与测试员对缺陷的处理意见不一致时，仲裁委员会负责进行仲裁，避免程序员与测试员的“踢皮球”现象
项目经理需了解整个项目的进度和质量

## Slide 46: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员
开发人员
测试人员
测试人员
提交缺陷报告
处理缺陷报告
返测
关闭缺陷报告
Y N
Y
N
缺陷的生命周期(实际项目)

## Slide 47: 10.3 软件缺陷的管理
DDP（Defect Detection Percentage）即缺陷探测率。DDP是衡量测试投资回报的一个重要指标，是衡量测试工作效率的软件质量成本指标之一。其计算公式如下：
DDP=Bugs(tester) / Bugs(tester)+Bugs(customer)
其中，Bugs(tester)为软件开发方测试者发现的Bugs数目，Bugs(customer)为客户方发现并反馈技术支持人员进行修复的Bugs数目。

## Slide 48: 10.3 软件缺陷的管理
软件缺陷数目估计
1、散播模型----通过已知缺陷来估计程序中潜在的、未知的缺陷数目
Mills提出：用人工随机地向待估算的软件植入错误M个，然后进行测试，其中人工植入的m个，固有的错误n个，用以下公式估算程序中所有的错误：
所以：N=(n/m)*M
Notes: N个白色乒乓球，置入M个黑色的乒乓球，随即取出一部分，假设白色的有n个，黑色的有m个

## Slide 49: 10.3 软件缺陷的管理
上述方法估计程序中残留的缺陷数目是值得怀疑的。
程序中固有的缺陷是未知的，每个错误被测试的难易程度是不一样的
人工植入的缺陷是否和固有的缺陷难易程度一致也是未知的
Hyman提出另外一种模型：第一个人发现了n个错误，第二个人发现了m个错误，其中两个人共同发现的错误是m1个。则程序中的固有错误：
N=(m/m1)*n

## Slide 50: 10.3 软件缺陷的管理
软件缺陷数目估计
2、静态模型----根据软件的规模和复杂性进行估计
Akiyam模型：N=4.86+0.018L
其中N是缺陷数；L是可执行的源代码数目
谓词模型：N=C+J
其中：C是谓词数目；J是子程序数目
Notes: 还有halstead模型 N=V/30000

## Slide 51: 10.4 测试团队的管理
测试团队的责任
  尽早并尽可能多地发现软件产品中的严重缺陷
  督促开发人员尽快修复程序中已发现的缺陷
  帮助项目管理人员制订合理的开发计划
  分析、总结和跟踪发现的缺陷，便于让项目管理者和负责人清楚了解系统当前的质量情况
  帮助改善开发流程，提高产品的开发效率
  督促开发人员遵循良好的编码习惯，提高代码的规范性、可读性和可维护性

## Slide 52: 10.4 测试团队的管理
测试团队组织架构
  技术支持组：包括系统架构师和业务分析师
  质量保障组：包括质量保障人员和配置管理人员
  测试实施组：包括功能测试工程师和性能测试工程师
  测试开发组：包括软件架构师和测试开发工程师

## Slide 53: 10.4 测试团队的管理
测试团队各角色职责
  项目经理：对整个项目负责
  测试组长：对测试项目的管理负责
  测试工程师：负责开发文档的审查、测试的设计、实施和执行
  实验室管理员（运维人员）：负责配置和维护实验室测试环境

## Slide 54: 10.4 测试团队的管理
测试团队各角色职责(续)
  内审员：类似质量保障人员和配置管理人员
  配置管理人员
  项目质量保障人员
  系统架构师：进行软件架构设计
  业务分析师（产品经理）：收集用户需求，进行需求分析

## Slide 55: 10.5软件测试质量度量
指标名称 | 定义 | 度量范围
工作量偏差 | （（实际工作量-计划工作量）/计划工作量）*100% | 进度
测试执行率 | （实际执行的测试用例数/测试用例总数）*100% | 测试进度
测试通过率 | （执行通过的测试用例数/测试用例总数）*100% | 开发质量
需求（测试用例）覆盖率 | （已设计测试用例的需求数/需求总数）*100% | 测试设计质量
需求通过率 | （已测试通过的需求数/需求总数）*100% | 进度
测试用例命中率 | （缺陷总数/测试用例数）*100% | 测试用例质量
二次故障率 | （Reopen的缺陷/缺陷总数）*100% | 开发质量
NG率 | （验证不通过的缺陷/缺陷总数）*100% | 开发质量
缺陷有效率 | （有效的缺陷/缺陷总数）*100% | 测试
缺陷修复率 | （已解决的缺陷/缺陷总数）*100% | 开发
缺陷生存周期 | 缺陷从提交到关闭的平均时间 | 开发、测试
缺陷修复的平均时长 | 缺陷从提交到修复的平均时间 | 开发
缺陷关闭的平均时长 | 缺陷从修复到关闭的平均时间 | 测试
缺陷探测率 | （测试者发现的缺陷数/（测试者发现的缺陷+客户发现的缺陷））*100% | 测试质量

## Slide 56: 谢 谢 bugfree3的安装包 https://pan.baidu.com/s/1slLrR2X

## Slide 57: 优秀Bug展示
缺陷标题 | testfire网站用户登录页面能够被SQL注入
测试平台与浏览器 | win 8+firefox
测试步骤 | 1、用firefox浏览器打开http://demo.testfire.net/index.jsp 2、进入登录页面 3、在用户名处输入 ‘ or 0=0 –- ，密码输入123 4、单击Login按钮 5、查看结果页面 期望结果：页面提示拒绝登录的信息 实际结果：成功并以管理员身份登录
缺陷附图 | 
Notes: 这是一个安全性的BUG。如果网站规定不能进行安全性测试，这个缺陷就是无效的